## Slide 1
Підготовка до реалізації проектів ДПП
Подання пропозицій
(готується та подається разом з ТЕО центральними / місцевими органами виконавчої влади, потенційними партнерами)
Аналіз ефективності здійснення ДПП
(проводиться ЦОВВ, що здійснює функції з управління відповідними об'єктами державної власності (далі - ЦОВВ) у разі не визначення органу, що здійснює функції з управління відповідними об'єктами державної власності -МЕРТ
Висновок за результатами аналізу ефективності
(готується ЦОВВ )
Погодження висновку з МЕРТ та Мінфіном
(Щодо об'єктів комунальної власності-погодження висновку аналізу ефективності з МЕРТ, Мінфіном, якщо відповідно до такого висновку передбачається надання державної підтримки, шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету)
Прийняття рішення про здійснення ДПП
(приймається ЦОВВ/КМУ - якщо органу, що здійснює функції з управління відповідними об’єктами не визначено
Повідомлення осіб, які подавали пропозицію про здійснення ДПП
Проведення конкурсу з визначення приватного партнера
Затвердження результатів конкурсу/визначення переможця
Укладення договору ДПП
Повідомлення МЕРТ про укладання договору ДПП

## Slide 2: Подання пропозицій про здійснення ДПП
Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності готуються відповідними органами виконавчої влади або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України.
Пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності готуються відповідними органами місцевого самоврядування або особами, які відповідно до цього Закону можуть бути приватними партнерами, і подаються на розгляд відповідних сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад або до уповноважених ними органів.
Подавати пропозицію необхідно за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 16.08.2011 № 40 "Про затвердження форми подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1217-11.
Зверніть увагу: пропозиція подається після підготовки Техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства (ТЕО). ТЕО додається до пропозиції як обов’язковий документ (пункт 4 Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 №384 "Деякі питання здійснення державно-приватного партнерства"http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%D0%BF). Форма ТЕО, затверджена наказом Мінеконорозвитку від 27.02.2012 № 255 "Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12.

## Slide 3: Аналіз ефективності здійснення ДПП
Аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявлення можливих ризиків, пов'язаних з його реалізацією, проводяться щодо об'єктів:
державної власності - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;
комунальної власності - виконавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відповідною сільською, селищною, міською, районною чи обласною радою.
Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства".
Методика проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, затверджена наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012 № 255 "Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12, передбачає аналіз ТЕО за послідовними етапами, кожний подальший з яких веде до більш глибокого аналізу та опрацювання проекту ДПП.

## Slide 4: Прийняття рішення про здійснення ДПП
Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються Кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом.
Рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів комунальної власності, проведення конкурсу з визначення приватного партнера та затвердження результатів приймаються місцевими радами.
Рішення про здійснення державно-приватного партнерства приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства у передбаченому цим Законом порядку.
Орган, що прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства чи про недоцільність здійснення такого партнерства, зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомити про таке рішення особу, яка подала пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства.

## Slide 5: Проведення конкурсу та затвердження результатів
Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (384-2011-п).
Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства здійснюється органом, який відповідно до статті 13 Закону України "Про державно-приватне партнерство" прийняв рішення про здійснення державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу на умовах, встановлених конкурсом з визначення приватного партнера.
У разі якщо переможцем конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства визначено декілька осіб на стороні приватного партнера, договір, що укладається в рамках державно-приватного партнерства, підписується такими особами або особою, уповноваженою ними на підписання цього договору.
Укладення договору в рамках державно-приватного партнерства з переможцем конкурсу

## Slide 6
Фінансування проектів ДПП: можливості та реалії в Україні
Фінансуюча установа
Приватний партнер
Державний партнер
Державний (місцевий) бюджет
Концесійний платіж
Плата за доступність
податки
Плата за послуги
Споживач